| CONTRATANTE: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO. | NIT. 844.002.071-4 |
| --- | --- |
| REPRESENTANTE LEGAL: JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ | DOMICILIO DEL CONTRATANTE: Carrera 19 No. 39 - 40 - Ciudadela Universitaria |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: Propietario del establecimiento de Comercio denominado | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: CC. de Nit. N° |
| DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle 12 N° 17-49 Barrio Bello Horizonte Tel. 3212157455 Email: gdeongraphicdesign@gmail.com AGUAZUL - CASANARE | OBJETO: ADICIONAL No 1. PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No 20230299 DE 30 DE MARZO DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO “REALIZAR LA MODERNIZACIÓN EN TECNOLOGÍA LED DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO (SALP) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE” |
| DURACIÓN: Dos (2) MESES, contado a partir de la suscripción del acta de inicio. |  |
| VALOR DEL SERVICIO: Cero Pesos MCTE ($0,00). | LUGAR DE EJECUCIÓN: EN LA CARRERA 19 NO 39-40 DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, CIUDADELA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO, UNITRÓPICO. |

Entre los suscritos a saber la Universidad Internacional del Trópico Americano, UNITRÓPICO, Institución de Educación Superior, del Departamento de CASANARE,  con régimen especial de los que trata  el artículo 69 de la Constitución  Política y el artículo 40 de la ley 489 de 1998, siendo así, una universidad dotada de personería jurídica, gobierno propio, autonomía académica, administrativa, financiera y presupuestal; oficializada mediante ordenanza No. 014 de 2021, representada legalmente por el Doctor JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ,  mayor de edad, vecino del Municipio de AGUAZUL, identificado con cédula de ciudadanía No. 74754011 de , en calidad de delegado(a) para la celebración de este tipo de contratos mediante  según  acta de posesión No. 0019 del 10 de agosto de 2021 de la Gobernación de Casanare y Certificado de Existencia y Representación Legal 2024-ER-0032826 expedida por el Subdirector de Inspección y Vigilancia del Viceministerio de Educación Superior,  quien para los efectos del presente documento se denominará quien para los efectos del presente documento se denominará UNITRÓPICO por una parte, y por la otra parte  , identificado con la cédula de ciudadanía N°  expedida en -, propietario del establecimiento de Comercio denominado , identificada con Nit. N° , quien para los efectos legales de este contrato se llamará CONTRATO DE CONSULTORÍA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que la Universidad Internacional Del Trópico Americano Unitrópico es un ente universitario autónomo público, de régimen especial de los que trata el artículo 69 de la Constitución Política y el artículo 40 de la Ley 489 de 1998; 2. Que la Constitución Política en su artículo 113 señala que son ramas del poder público, la legislativa la ejecutiva y la judicial y que además existen otro órganos autónomos e independientes, que deben colaborar armónicamente para el cumplimiento de las funciones del Estado. 3. Que seguidamente, el articulo 115 ibidem establece que hacen parte de la rama ejecutiva del poder público, además del Gobierno Nacional, las Gobernaciones, Alcaldías, Superintendencias, los Establecimientos Públicos y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 4. Que la Universidad Internacional del Trópico Americano Unitrópico, es un ente autónomo universitario y su naturaleza jurídica tiene sustento jurídico en la Ley 1937 de 2018 y la Ordenanza Departamental No. 014 de 2021, emanada por la Honorable Asamblea Departamental de Casanare. 5. Que el Estatuto General de Unitrópico en su artículo 86 establece que “la Universidad Internacional del Trópico Americano Unitrópico, está facultada para celebrar toda clase de contratos de acuerdo con su naturaleza, misión y objetivos, de conformidad con el Capítulo VI de la Ley 30 de 1992.” 6. Que el artículo 5 del Estatuto de Contratación de Unitrópico adoptado mediante Resolución Rectoral No. 023 de 2021 establece que Los contratos y convenios que suscriba la Universidad Internacional del Trópico Americano, de conformidad con el artículo 57 y Capítulo VI de la Ley 30 de 1992, el artículo 93 y subsiguientes del Estatuto General de la Universidad se regirán en general por el derecho privado. 7. Que las Universidades Estatales como Unitrópico en materia contractual, no quedaron cobijadas por las normas de la Ley 80 de 1993, que regula todo lo atinente a los contratos de las entidades estatales, porque de conformidad con el artículo 16 de la Ley 30 de 1992 en concordancia con el artículo 40 de le Ley 489 de 1998, las universidades estatales u oficiales son entes universitarios autónomos, con régimen especial, según lo señala el artículo 69 Constitucional que al garantizar la “autonomía universitaria”, autoriza a las universidades para darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley; además de otorgar facultades al legislador para establecer un “régimen especial” aplicable a las universidades del Estado. (Ver. Corte Constitucional, Sentencias T-109 de 1994, T-299 de1994, T-310 de 1996 y T-192 de 1997.) 8. Que en el mismo sentido la Agencia Nacional de Contratación Pública − Colombia Compra Eficiente mediante Concepto C – 204 del 12 de abril de 2022, dirigido a la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación de Unitrópico indicó lo siguiente: “Conforme a la interpretación de las normas generales en materia de compras y contratación pública, la Constitución Política de Colombia consagra en el artículo 69, por una parte, una garantía de autonomía para que las universidades establezcan sus directivas y sus estatutos de acuerdo con la ley; y por otra, la posibilidad de que cuenten con un régimen especial que corresponde dictar al Congreso. En desarrollo de lo anterior, se expidió la Ley 30 de 1992, mediante la cual se regularon aspectos como la naturaleza jurídica de las universidades estatales y oficiales, la forma de organizarse y el régimen de contratación aplicable. Así mismo, en el artículo 57 se consignó que el carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales comprende, entre otros aspectos, el régimen de contratación. En el mismo sentido, estableció en el artículo 93 que los contratos que celebren las universidades estatales u oficiales se regirán por las normas del derecho privado. En consecuencia, estas universidades son entidades de régimen especial en materia contractual, pues –por expresa disposición legal y por su naturaleza– tienen condiciones diferenciales respecto de la normativa de contratación pública. Esto quiere decir que no están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP, por lo que sus procedimientos contractuales tienen su normativa propia para su desarrollo, esto es, el derecho privado. Este aspecto se determina en las normas de creación y en sus manuales de contratación.” 9. Los contratos y convenios que suscriba la Universidad Internacional del Trópico Americano, de conformidad con el articulo 57 y Capitulo VI de la Ley 30 de 1992, el articulo 93 y subsiguientes del Estatuto General de la Universidad se regirán en general por el DERECHO PRIVADO con sujeción a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares y por las disposiciones contenidas en la Resolución Rectoral 23 de 2021 "Estatuto General de Contratación de Unitrópico" modificado por el artículo 1 de la Resolución Rectoral No. 393 de 2021 y Resolución Rectoral 197 de 2021 "Manual de Contratación de Unitrópico" y las demás normas que las complementen, modifique o adicionen; en desarrollo de los principios de la autonomía universitaria y de la autonomía de la voluntad de las partes. 10. Que dado el régimen especial de contratación de Unitrópico, el presente contrato se realiza de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, 93 y 94 y demás concordantes de la Ley 30 de 1992 y la normativa interna contemplada en el Estatuto y Manual de Contratación de la Universidad Internacional del Trópico Americano. Y se regirá en especial por las siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA OBJETO: ADICIONAL No 1. PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No 20230299 DE 30 DE MARZO DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO “REALIZAR LA MODERNIZACIÓN EN TECNOLOGÍA LED DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO (SALP) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE”. SEGUNDA. ACTIVIDADES: En cumplimiento del objeto del presente contrato, el contratista deberá adelantar las siguientes actividades cumpliendo con los requerimientos, condiciones, especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en los estudios previos, en la invitación, en la oferta presentada por el contratista; ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: Las estipuladas en la clausula segunda del contrato principal.. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Se determina que el valor del presupuesto oficial de conformidad con las cantidades y especificaciones determinadas en los estudios previos e invitación tal como se relaciona a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P-Unit | Total |
| 1 | Las estipuladas en la clausula segunda del contrato principal. |  | $0,00 | $0,00 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |
| IMPUESTO IVA 19 % |  |  |  | - |
| OTROS IMPUESTOS % |  |  |  | - |
| TOTAL |  |  |  | - |

TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1.  Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas 2. Suscribir las actas correspondientes para el inicio, ejecución, terminación y/o liquidación del contrato. 3. Presentar mensualmente informe de ejecución del contrato. 4. Tener una cuenta corriente o de ahorros activa en una entidad bancaria. 5. Realizar oportunamente el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (caja de compensación familiar, SENA e ICBF), de conformidad a lo reglamentado en la Ley 789 de 2002 y el Decreto 1273 de 2018.  6. Informar de manera inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la parálisis en la ejecución del contrato. 7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 8. Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebración y de la ejecución del contrato. 9. Asumir todos los costos que genere la legalización del presente contrato, si aplica. 10.  Aportar o actualizar o modificar las garantías, según corresponda, dentro del día hábil siguiente a la suscripción del respectivo acto. 11. Mantener actualizada la información del domicilio, teléfono y correo electrónico durante la vigencia del contrato y Dos  (2) MESES más y presentarse en el edificio de la Universidad, en el momento en que sea requerido. 12.Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato, que se deriven de la ley o el reglamento o tengan relación con la naturaleza del contrato. 13.Guardar la debida confidencialidad respecto de la documentación y trámites realizados en cumplimiento del objeto del contrato, entendida por tal, no solo no hacer pública dicha información sino además su adecuada manipulación. CUARTA: OBLIGACIONES DE UNITRÓPICO: 1) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del contrato, 2) Pagar el valor del presente contrato en la forma pactada, 3) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. QUINTA: VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato es la suma de Cero Pesos ($0,00). PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del presente contrato incluye todos los gastos directos e indirectos en que deba incurrir EL CONTRATISTA para la ejecución de este. PARÁGRAFO SEGUNDO: UNITRÓPICO efectuará los descuentos de Ley del orden Nacional y Departamental según las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el CONTRATISTA a UNITRÓPICO. SEXTA: FORMA DE PAGO: La Universidad Internacional del Trópico Americano Unitrópico pagará el 100% del valor del contrato previa presentación de: La estipulada en la clausula quinta del contrato principal. SÉPTIMA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se soporta bajo el CDP No.  de fecha , con cargo al rubro: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL,  CASANARE - 2.2.21.2102.1900.2020850100011 ($215358998) Materiales y Suministro - Administrativo. OCTAVA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo fijado para el cumplimiento del presente Contrato de Prestación de servicios es de Dos  (2) MESES, contado a partir de la suscripción del acta de inicio. NOVENA: GARANTÍAS:  CUMPLIMIENTO: Garantizar el cumplimiento en cuanto a las estipulaciones pactadas sobre términos, condiciones y especificaciones contractuales, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su duración será por el término del contrato y seis Dos  (2) MESES más, en todo caso deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Contra el incumplimiento en las especificaciones y requisitos mínimos fijados en el contrato, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia será el término del contrato y Dos  (2) MESES más. DÉCIMA: SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA: . DÉCIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar a UNITRÓPICO, a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que UNITRÓPICO adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. DÉCIMA SEGUNDA: MULTA:  Una vez terminado el plazo del contrato o por alguna de las causales previstas en la ley o en el presente contrato, el supervisor y/o interventor, procederá a elaborar y suscribir con el contratista el acta de terminación, el contratista deberá suscribir el acta de liquidación so pena de la imposición de una multa equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato. DÉCIMA TERCERA:  INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA es una entidad independiente de UNITRÓPICO, y, en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. El CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de UNITRÓPICO ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. DECIMA CUARTA: CESIÓN: El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato sin la autorización previa y por escrito de UNITRÓPICO, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión, la cesión se hará de conformidad con lo previsto en el artículo 887 del código de comercio. DECIMA QUINTA: APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: El CONTRATISTA, para la suscripción del contrato EL CONTRATISTA debe encontrase al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Así mismo se compromete durante la ejecución del contrato a cumplir con el pago de los aportes para la Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y el Decreto 1273 de 2018. Estas mismas reglas se aplicarán para cada pago que se vaya a efectuar con cargo al contrato. DÉCIMA SEXTA: INHABILIDADES E  INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución Política y en las leyes; al igual que las disposiciones  que regulen lo relacionado con conflicto de intereses del servidor público especialmente   las   contenidas   en los artículos 96, 97, 98 y 99 del    Estatuto   General de la   Universidad   Internacional del  Trópico   Americano,  si llegare a   sobrevenir    alguna    UNITRÓPICO     actuará conforme a lo previsto  en   el    Artículo   9 de la Ley  80  de  1993. DÉCIMA SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:  El CONTRATISTA    será   responsable   ante las   autoridades   de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ello se cause perjuicio a UNITRÓPICO y a terceros. DÉCIMA OCTAVA: INDEMNIDAD: Será obligación del contratista mantener a UNITRÓPICO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. DÉCIMA NOVENA: CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente contrato se dará por terminado en caso de ocurrir cualquiera de los siguientes eventos: 1) Por mutuo acuerdo entre las partes. 2)  Por expiración del plazo. 3)  Por cumplimiento del objeto. 4)  Por fuerza mayor o caso fortuito que haga imposible continuar su ejecución. 5) Cuando se agote el objeto. VIGÉSIMA:  EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:  El presente contrato no genera relación laboral alguna con el CONTRATISTA, en consecuencia, tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de costo distinto al valor acordado en el presente contrato.  VIGÉSIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este contrato se entenderá perfeccionado con la firma de    las partes. Para su ejecución se requiere: 1) Registro presupuestal correspondiente. 2) La aprobación de las garantías pactadas. 3) La suscripción del acta de inicio. VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Toda diferencia o controversia relacionada y/o en desarrollo, ejecución o liquidación se resolverá a través de los mecanismos de conciliación extrajudicial; transacción y/o amigable composición. VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: Las partes acuerdan como domicilio para todos los efectos judiciales y extrajudiciales los siguientes: Unitrópico Carrera 19 No. 39 - 40 en AGUAZUL, CASANARE.  VIGÉSIMA CUARTA: ACLARACIONES: Cuando haya lugar a modificaciones y estas no afecten el valor o el plazo del contrato, éstas se consignarán en actas suscritas por las partes, salvo en el caso de errores mecanográficos, de trascripción o de copia, debidamente comprobados, donde la aclaración la firmará únicamente LA UNIVERSIDAD y podrá colocarse como nota marginal que contenga el texto a aclarar de la presente minuta. VIGÉSIMA QUINTA. DISPOSICIÓN GENERAL: El estudio previo y la invitación que generaron el presente contrato, hacen parte integral de la presente minuta y sus disposiciones son exigibles por parte de LA UNIVERSIDAD al contratista.

Para constancia de lo expuesto, se firma en la ciudad Yopal, a los

| UNITRÓPICO ______________________________ JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ C.C. No. 74754011 de delegado(a) para la celebración de este tipo de contratos mediante | EL CONTRATISTA, ____________________________________ C.C. No. de de Propietario del Establecimiento de comercio |
| --- | --- |

Proyectó:  –

Revisó:     –

Aprobó: Alexis Ferley Bohórquez - jefe Oficina Asesora Jurídica y de Contratación