ACTA RECIBO PARCIAL No. 2 de 2023-04-11{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Once(11)  días del mes de Abril de 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con ---, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte RAUL SERRANO CABRERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 7162703 de TUNJA, representante legal de(l-la) BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE SAS, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO

CONTRATO No.: 0229

FECHA DEL CONTRATO: 2022-12-20

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP, DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: municipio de hato corozal - Casanare. (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Diez  (10) DIAS

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: Sesenta  (60) DIAS

FECHA DE INICIO: 2022-12-21

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2022-12-30

PRÓRROGAS:

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
| --- | --- |
| 1 | Treinta (30) DIAS |
| 2 | Treinta (30) DIAS |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| Acta No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-02-28

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $74.857.125,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $74.857.125,00 M.L.C.

CONTRATISTA: BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE SAS

SUPERVISOR: ANA FERNANDA SOTO DAZA

INTERVENTOR:

|  | Valor | Anticipo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO INICIAL | $74.857.125,00 | $0,00 |  |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 |  |
| TOTAL CONTRATO | $74.857.125,00 | $0,00 |  |
|  | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| VALOR INFORME No. 1 | $12.191.431,00 | $0,00 | $12.191.431,00 |
| PRESENTE INFORME | $43.933.546,93 | $0,00 | $43.933.546,93 |
| POR EJECUTAR | $18.732.147,07 |  |  |
| TOTAL | $74.857.125,00 | $0,00 | $56.124.977,93 |

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 2: $43.933.546,93 M.L.C.

---

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Once(11) días del mes de Abril del 2023.

| ANA FERNANDA SOTO DAZA | RAUL SERRANO CABRERA R/L BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE SAS |
| --- | --- |
| SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL | Contratista |
| SUPERVISOR(A) |  |

Elaboró: JEFERSSON NORBERTO NUÑEZ VALCÁRCEL