CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0214

| CONTRATO No. | 0214 |
| --- | --- |
| FECHA DEL CONTRATO | 2022-11-29 |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA HATO COROZAL |
| CONTRATISTA | PROGO INGENIERIA SAS |
| NIT | 900101953-2 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 2022-12-14 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Veinte (20) DIAS |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 2022-12-26 |
| DÍAS DE SUSPENSIÓN | Catorce (14) DIAS |
| OBJETO | REALIZAR MEJORAMIENTO DE DIEZ (10) VIVIENDAS EN SECTOR URBANO DEL MUNCIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE. |
| VALOR | $149.994.372,00 M.L.C. |

En Hato Corozal - Casanare, a los Veintiséis(26) días del mes de Diciembre del 2022, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  y por otra parte CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79743593 de BOGOTÁ, representante legal de(l-la) PROGO INGENIERIA SAS con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0214 del 2022-11-29 por un periodo de Catorce  (14) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:

suspensión de éste desde el día 26 de diciembre de 2022 hasta el día 8 de enero de 2023, ya que por la temporada decembrina se ha dificultado continuar con la compra y adquisición de materiales, pues hay cierre de establecimientos comerciales por vacaciones colectivas de los empleados; así mismo la mano de obra es escasa.

| ANA FERNANDA SOTO DAZA | CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L PROGO INGENIERIA SAS |
| --- | --- |
| Supervisor(a) | Contratista |