CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0222

| CONTRATO No. | 0222 |
| --- | --- |
| FECHA DEL CONTRATO | 2022-12-12 |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA HATO COROZAL |
| CONTRATISTA | INGARQ TORRES & VENEGAS E.U |
| NIT | 900466278-5 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 2022-12-14 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Quince (15) DIAS |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 2022-12-26 |
| DÍAS DE SUSPENSIÓN | Veintidos (22) DIAS |
| OBJETO | MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO REQUERIDO PARA LA PROVISIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA VEREDA LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE |
| VALOR | $99.736.000,00 M.L.C. |

En Hato Corozal - Casanare, a los Veintiséis(26) días del mes de Diciembre del 2022, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  y por otra parte DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 9431291 de YOPAL, representante legal de(l-la) INGARQ TORRES & VENEGAS E.U con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0222 del 2022-12-12 por un periodo de Veintidos  (22) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:

| ANA FERNANDA SOTO DAZA | DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA R/L INGARQ TORRES & VENEGAS E.U |
| --- | --- |
| Supervisor(a) | Contratista |