CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0189

| CONTRATO No. | 0189 |
| --- | --- |
| FECHA DEL CONTRATO | 2022-10-06 |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA HATO COROZAL |
| CONTRATISTA | HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO |
| NIT | 7362370-9 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 2022-11-08 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Dos (2) MESES |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 2023-01-30 |
| DÍAS DE SUSPENSIÓN | Treinta (30) DIAS |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| VALOR | $414.903.366,00 M.L.C. |

En Hato Corozal - Casanare, a los Treinta(30) días del mes de Enero del 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, HOLDER PARRA GIRON y por otra parte HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 7362370 de PAZ DE ARIPORO con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0189 del 2022-10-06 por un periodo de Treinta  (30) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:

En caso de que el impase sea subsanado antes del plazo programado, se procederá a dar el reinicio a las actividades o en su defecto si sucede lo contrario se procederá a ampliar la presente suspensión Nº1.

| ANA FERNANDA SOTO DAZA | HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO |
| --- | --- |
| Supervisor(a) | Contratista |
| HOLDER PARRA GIRON Interventor(a) |  |