CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0084

| CONTRATO No. | 0084 |
| --- | --- |
| FECHA DEL CONTRATO | 2023-04-18 |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA HATO COROZAL |
| CONTRATISTA | SEIMCO LTDA |
| NIT | 830513440-0 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 2023-04-19 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Tres (3) MESES |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 2023-06-27 |
| DÍAS DE SUSPENSIÓN | Treinta (30) DIAS |
| OBJETO | ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, MAPA DE RIESGO Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA – PUEAA DEL CORREGIMIENTO LA CHAPA, MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| VALOR | $32.294.556,00 M.L.C. |

En Hato Corozal - Casanare, a los Veintisiete(27) días del mes de Junio del 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  y por otra parte FABIAN ESTIFREN OSORIO SOGAMOSO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 93410755 de IBAGUE, representante legal de(l-la) SEIMCO LTDA con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0084 del 2023-04-18 por un periodo de Treinta  (30) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:

----

| ANA FERNANDA SOTO DAZA | FABIAN ESTIFREN OSORIO SOGAMOSO R/L SEIMCO LTDA |
| --- | --- |
| Supervisor(a) | Contratista |