CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0196 del 2021-12-06

| CONTRATO NO. | 0196 |
| --- | --- |
| FECHA DEL CONTRATO | 2021-12-06 |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA HATO COROZAL |
| CONTRATISTA | SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S. |
| NIT | 900022428-8 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 2021-12-30 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Dos (2) MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 2023-04-27 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 2023-02-17 |
| PLAZO DE SUSPENSIÓN | Setenta y Cinco (75) DIAS |
| FECHA DE REINICIACIÓN | 2023-05-05 |
| OBJETO | REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, AMBIENTAL, Y JURIDICA DEL OBJETO CONTRACTUAL “CONTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" |
| VALOR | $17.650.000,00 M.L.C. |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA | 2023-05-05 |

En Hato Corozal - Casanare, a los a los Cinco(05) días del mes de Mayo del 2023, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0196 de conformidad con ---  y por otra parte GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79941105 de BOGOTÁ, representante legal de(l-la) SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S., en su condición de contratista con el fin de acordar reiniciar los términos del contrato en referencia, previa las siguiente consideraciones:

- Que la causa que motivó la suspensión se encuentra superada.

- Que se hace necesario reiniciar el contrato en referencia, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta en los términos y condiciones estipuladas.

- Que el contratista debe dar cumplimiento a las actividades estipuladas en el contrato de N° 0196 del 2021-12-06.

Firmada en Hato Corozal, a los Cinco(05) días del mes de Mayo del 2023.

---

| EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA | GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ R/L SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S. |
| --- | --- |
| Supervisor(a) | Contratista |