CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0202 del 2022-11-08

| CONTRATO NO. | 0202 |
| --- | --- |
| FECHA DEL CONTRATO | 2022-11-08 |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA HATO COROZAL |
| CONTRATISTA | AGINSA INGENIERIA S.A.S |
| NIT | 900163427-5 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 2022-11-21 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Un (1) MES |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 2023-01-29 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 2022-12-12 |
| PLAZO DE SUSPENSIÓN | Un (1) MES Y Nueve (9) DIAS |
| FECHA DE REINICIACIÓN | 2023-01-20 |
| OBJETO | “CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) UNIDAD SANITARIA SENCILLA EN LA SEDE POLICARPA SALAVARRIETA VEREDA MANARE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE CHIRE, CONSTRUCCION DE UN (1) RESTAURANTE ESCOLAR SENCILLO EN LA SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULAS SANTADER VEREDA SAN LUIS DEL ARICAPORO Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE EL PORVENIR VEREDA EL PORVENIR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.” |
| VALOR | $123.000.000,00 M.L.C. |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA | 2023-01-20 |

En Hato Corozal - Casanare, a los a los Veinte(20) días del mes de Enero del 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0202 de conformidad con .  y por otra parte MONICA JAZMIN MENDEZ CARDENAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 65830279 de CHAPARRAL, representante legal de(l-la) AGINSA INGENIERIA S.A.S, en su condición de contratista con el fin de acordar reiniciar los términos del contrato en referencia, previa las siguiente consideraciones:

- Que la causa que motivó la suspensión se encuentra superada.

- Que se hace necesario reiniciar el contrato en referencia, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta en los términos y condiciones estipuladas.

- Que el contratista debe dar cumplimiento a las actividades estipuladas en el contrato de N° 0202 del 2022-11-08.

Firmada en Hato Corozal, a los Veinte(20) días del mes de Enero del 2023.

| ANA FERNANDA SOTO DAZA | MONICA JAZMIN MENDEZ CARDENAS R/L AGINSA INGENIERIA S.A.S |
| --- | --- |
| Supervisor(a) | Contratista |