| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA |
| --- | --- |
| CONTRATO No. | 0204 |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | Dos (2) MESES |
| PLAZO DEL ADICIONAL | Tres (3) MESES |
| FECHA DE INICIO | 2021-12-30 |
| FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL | 2024-02-10 |
| VALOR INICIAL CONTRATO | $294.100.946,00 M.L.C. |
| VALOR ADICIONES CONTRATO | $0,00 M.L.C. |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PUENTE SAMUCO |
| SUPERVISOR | EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA |

En Hato Corozal - Casanare, a los Tres(03) días del mes de Julio de 2023, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S. R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ y por otra parte WILFREDO BRACA ZEA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 96121940 de PUERTO RONDON, representante legal de(l-la) CONSORCIO PUENTE SAMUCO en su condición de Contratista, con el fin de constatar el estado del servicio del objeto del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del contratista y recibir por parte de la supervisor el objeto ejecutado.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO.

Una vez realizada la inspección total del objeto, se constató que a la fecha del Tres(03) días del mes de Julio de 2023 el objeto terminado se encuentra ejecutado en un 100% de satisfacción de acuerdo con lo establecido con el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva del objeto ejecutado al supervisor y éste lo recibe a  la fecha del  Tres(03) días del mes de Julio de 2023.

La terminación del objeto no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

Hace parte integral de la presente acta, el informe de ejecución que contiene los registros y soportes del desarrollo del contrato y que se detalla en el anexo a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Tres(03) días del mes de Julio de 2023.

Observaciones:  ---

| EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA | WILFREDO BRACA ZEA R/L CONSORCIO PUENTE SAMUCO |
| --- | --- |
| Supervisor(a) | Contratista |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN |  |