CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0146

| CONTRATO No. | 0146 |
| --- | --- |
| FECHA DEL CONTRATO | 2023-06-15 |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA HATO COROZAL |
| CONTRATISTA | HOLDER PARRA GIRON |
| NIT | 6965035-0 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 2023-06-27 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Un (1) MES |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 2023-06-29 |
| DÍAS DE SUSPENSIÓN | Quince (15) DIAS |
| OBJETO | CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA SENCILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE DIAMETRO 36”, EN LA VIA DE LA VEREDA BERLIN, MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE |
| VALOR | $26.574.578,00 M.L.C. |

En Hato Corozal - Casanare, a los Veintinueve(29) días del mes de Junio del 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  y por otra parte HOLDER PARRA GIRON, identificado(a) con cédula de ciudadanía 6965035 de HATO COROZAL con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0146 del 2023-06-15 por un periodo de Quince  (15) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:

En caso de que el impase sea subsanado antes del plazo programado, se procederá a dar el reinicio a las actividades o en su defecto si sucede lo contrario se procederá a ampliar la presente suspensión Nº1.

| ANA FERNANDA SOTO DAZA | HOLDER PARRA GIRON |
| --- | --- |
| Supervisor(a) | Contratista |