ACTA RECIBO PARCIAL No. 5 de 2022-12-22{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Veintidós(22)  días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ,  SECRETARIO(A) GENERAL Y DE GOBIERNO, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con N/A, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte WILSON LEONARDO MEDINA CAMPUZANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1118651034 de HATO COROZAL, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATO No.: 0145

FECHA DEL CONTRATO: 2022-08-04

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE HATO COROZAL-CASANARE.".

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de Hato Corozal-Casanare. (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Cuatro  (4) MESES Y Veinte  (20) DIAS

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2022-08-04

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2022-12-23

PRÓRROGAS:

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| Acta No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

NUEVA FECHA TERMINACIÓN:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $9.333.333,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $9.333.333,00 M.L.C.

CONTRATISTA: WILSON LEONARDO MEDINA CAMPUZANO

SUPERVISOR: ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ

INTERVENTOR:

|  | Valor | Anticipo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO INICIAL | $9.333.333,00 | $0,00 |  |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 |  |
| TOTAL CONTRATO | $9.333.333,00 | $0,00 |  |
|  | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| VALOR INFORME No. 1 | $2.000.000,00 | $0,00 | $2.000.000,00 |
| VALOR INFORME No. 2 | $2.000.000,00 | $0,00 | $2.000.000,00 |
| VALOR INFORME No. 3 | $2.000.000,00 | $0,00 | $2.000.000,00 |
| VALOR INFORME No. 4 | $2.000.000,00 | $0,00 | $2.000.000,00 |
| PRESENTE INFORME | $1.333.333,00 | $0,00 | $1.333.333,00 |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | $0,00 |  |  |
| TOTAL | $9.333.333,00 | $0,00 | $9.333.333,00 |

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 5: $1.333.333,00 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintidós(22) días del mes de Diciembre del 2022.

| ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ | WILSON LEONARDO MEDINA CAMPUZANO |
| --- | --- |
| SECRETARIO(A) GENERAL Y DE GOBIERNO | Contratista |
| SUPERVISOR(A) |  |

Elaboró: ROSMIRA SAAVEDRA VELA