ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2022-12-28{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Veintiocho(28)  días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con ---, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte LINO RODRIGUEZ OCHOA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74180362 de SOGAMOSO, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No.: 0186

FECHA DEL CONTRATO: 2022-10-05

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL BANCO DE  MAQUINARIA ENTREGADO MEDIANTE COMODATO No. 1080 DEL 28 DE ENERO DE 2022 AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL – CASANARE (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Tres  (3) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2022-10-11

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2023-01-10

PRÓRROGAS:

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| Acta No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-01-10

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $114.302.471,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $114.302.471,00 M.L.C.

CONTRATISTA: LINO RODRIGUEZ OCHOA

SUPERVISOR: ANA FERNANDA SOTO DAZA

INTERVENTOR:

|  | Valor | Anticipo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO INICIAL | $114.302.471,00 | $34.290.741,30 |  |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 |  |
| TOTAL CONTRATO | $114.302.471,00 | $34.290.741,30 |  |
|  | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| PRESENTE INFORME | $96.183.216,52 | $28.854.965,00 | $67.328.251,52 |
| POR EJECUTAR | $18.119.254,48 |  |  |
| TOTAL | $114.302.471,00 | $28.854.965,00 | $67.328.251,52 |

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $67.328.251,52 M.L.C.

---

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintiocho(28) días del mes de Diciembre del 2022.

| ANA FERNANDA SOTO DAZA | LINO RODRIGUEZ OCHOA |
| --- | --- |
| SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL | Contratista |
| SUPERVISOR(A) |  |

Elaboró: ANA FERNANDA SOTO DAZA