CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0107

| CONTRATO No. | 0107 |
| --- | --- |
| FECHA DEL CONTRATO | 2022-07-14 |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA HATO COROZAL |
| CONTRATISTA | CONSORCIO ESCUELAS COROZAL 2022 |
| NIT | 901612876-1 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 2022-07-20 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Tres (3) MESES |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 2022-09-23 |
| DÍAS DE SUSPENSIÓN | Un (1) MES |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE UN (1) AULA ESCOLAR Y UNA (1) UNIDAD SANITARIA SENCILLA: EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUERTO COLOMBIA SEDE LAS CRUCES, VEREDA LAS CRUCES Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO SEDE VILLA JULIA, VEREDA VILLA JULIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE. |
| VALOR | $200.000.000,00 M.L.C. |

En Hato Corozal - Casanare, a los Veintitrés(23) días del mes de Septiembre del 2022, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  y por otra parte WILFREDO BRACA ZEA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 96121940 de PUERTO RONDON, representante legal de(l-la) CONSORCIO ESCUELAS COROZAL 2022 con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0107 del 2022-07-14 por un periodo de Un  (1) MES, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:

.

| EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA | WILFREDO BRACA ZEA R/L CONSORCIO ESCUELAS COROZAL 2022 |
| --- | --- |
| Supervisor(a) | Contratista |