| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA |
| --- | --- |
| CONTRATO No. | 0202 |
| OBJETO DEL CONTRATO | “CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) UNIDAD SANITARIA SENCILLA EN LA SEDE POLICARPA SALAVARRIETA VEREDA MANARE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE CHIRE, CONSTRUCCION DE UN (1) RESTAURANTE ESCOLAR SENCILLO EN LA SEDE GENERAL FRANCISCO DE PAULAS SANTADER VEREDA SAN LUIS DEL ARICAPORO Y MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE EL PORVENIR VEREDA EL PORVENIR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.” |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | Un (1) MES |
| PLAZO DEL ADICIONAL | Un (1) MES |
| FECHA DE INICIO | 2022-11-21 |
| FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL | 2023-01-28 |
| VALOR INICIAL CONTRATO | $123.000.000,00 M.L.C. |
| VALOR ADICIONES CONTRATO | $0,00 M.L.C. |
| CONTRATISTA | AGINSA INGENIERIA S.A.S |
| SUPERVISOR | ANA FERNANDA SOTO DAZA |

En Hato Corozal - Casanare, a los Cuatro(04) días del mes de Mayo de 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  y por otra parte MONICA JAZMIN MENDEZ CARDENAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 65830279 de CHAPARRAL, representante legal de(l-la) AGINSA INGENIERIA S.A.S en su condición de Contratista, con el fin de constatar el estado del servicio del objeto del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del contratista y recibir por parte de la supervisor el objeto ejecutado.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO.

Una vez realizada la inspección total del objeto, se constató que a la fecha del Cuatro(04) días del mes de Mayo de 2023 el objeto terminado se encuentra ejecutado en un 100% de satisfacción de acuerdo con lo establecido con el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva del objeto ejecutado al supervisor y éste lo recibe a  la fecha del  Cuatro(04) días del mes de Mayo de 2023.

La terminación del objeto no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

Hace parte integral de la presente acta, el informe de ejecución que contiene los registros y soportes del desarrollo del contrato y que se detalla en el anexo a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Cuatro(04) días del mes de Mayo de 2023.

Observaciones:

| ANA FERNANDA SOTO DAZA | MONICA JAZMIN MENDEZ CARDENAS R/L AGINSA INGENIERIA S.A.S |
| --- | --- |
| Supervisor(a) | Contratista |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN |  |