ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2022-12-26{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Veintiséis(26)  días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con ..., el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 9431291 de YOPAL, representante legal de(l-la) INGARQ TORRES & VENEGAS E.U, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO No.: 0222

FECHA DEL CONTRATO: 2022-12-12

OBJETO DEL CONTRATO: MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO REQUERIDO PARA LA PROVISIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA VEREDA LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Vereda Las Tapias Municipio de Hato Corozal, Departamento Casanare. (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Quince  (15) DIAS

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2022-12-14

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2022-12-28

PRÓRROGAS:

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| Acta No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2022-12-28

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $99.736.000,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $99.736.000,00 M.L.C.

CONTRATISTA: INGARQ TORRES & VENEGAS E.U

SUPERVISOR: ANA FERNANDA SOTO DAZA

INTERVENTOR:

|  | Valor | Anticipo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO INICIAL | $99.736.000,00 | $30.000.000,00 |  |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 |  |
| TOTAL CONTRATO | $99.736.000,00 | $30.000.000,00 |  |
|  | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| PRESENTE INFORME | $89.144.188,00 | $30.000.000,00 | $59.144.188,00 |
| POR EJECUTAR | $10.591.812,00 |  |  |
| TOTAL | $99.736.000,00 | $30.000.000,00 | $59.144.188,00 |

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $59.144.188,00 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintiséis(26) días del mes de Diciembre del 2022.

| ANA FERNANDA SOTO DAZA | DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA R/L INGARQ TORRES & VENEGAS E.U |
| --- | --- |
| SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL | Contratista |
| SUPERVISOR(A) |  |

Elaboró: ANA FERNANDA SOTO DAZA