ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2022-12-28{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Veintiocho(28)  días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con ---, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 7362370 de PAZ DE ARIPORO, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO No.: 0230

FECHA DEL CONTRATO: 2022-12-20

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Veredas Las palmas, San José, La nueva libertad, La manga, Altagracia y santa teresa pertenecientes al municipio de Hato Corozal, departamento de Casanare (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Diez  (10) DIAS

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2022-12-21

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2022-12-30

PRÓRROGAS:

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| Acta No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2022-12-30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $139.952.854,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $139.952.854,00 M.L.C.

CONTRATISTA: HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO

SUPERVISOR: ANA FERNANDA SOTO DAZA

INTERVENTOR:

|  | Valor | Anticipo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO INICIAL | $139.952.854,00 | $41.985.856,20 |  |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 |  |
| TOTAL CONTRATO | $139.952.854,00 | $41.985.856,20 |  |
|  | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| PRESENTE INFORME | $68.198.299,00 | $20.459.488,00 | $47.738.811,00 |
| POR EJECUTAR | $71.754.555,00 |  |  |
| TOTAL | $139.952.854,00 | $20.459.488,00 | $47.738.811,00 |

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $47.738.811,00 M.L.C.

---

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintiocho(28) días del mes de Diciembre del 2022.

| ANA FERNANDA SOTO DAZA | HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO |
| --- | --- |
| SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL | Contratista |
| SUPERVISOR(A) |  |

Elaboró: ANA FERNANDA SOTO DAZA