ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2022-12-21{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Veintiuno(21)  días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con ., el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1049625075 de TUNJA, representante legal de(l-la) BRAIN INGENIERIA VIAL SAS, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONTRATO No.: 0198

FECHA DEL CONTRATO: 2022-10-31

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR SANEAMIENTO PREDIAL, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y TITULACIÓN DE PREDIOS EN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Área urbana del municipio de Hato Corozal, departamento de Casanare (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Dos  (2) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2022-11-10

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2023-01-09

PRÓRROGAS:

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| Acta No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-01-09

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $99.999.863,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $99.999.863,00 M.L.C.

CONTRATISTA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

SUPERVISOR: ANA FERNANDA SOTO DAZA

INTERVENTOR:

|  | Valor | Anticipo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO INICIAL | $99.999.863,00 | $29.999.958,90 |  |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 |  |
| TOTAL CONTRATO | $99.999.863,00 | $29.999.958,90 |  |
|  | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| PRESENTE INFORME | $79.999.890,40 | $29.999.958,90 | $49.999.931,50 |
| POR EJECUTAR | $19.999.972,60 |  |  |
| TOTAL | $99.999.863,00 | $29.999.958,90 | $49.999.931,50 |

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $49.999.931,50 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintiuno(21) días del mes de Diciembre del 2022.

| ANA FERNANDA SOTO DAZA | MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ R/L BRAIN INGENIERIA VIAL SAS |
| --- | --- |
| SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL | Contratista |
| SUPERVISOR(A) |  |

Elaboró: ANA FERNANDA SOTO DAZA