CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0204 del 2021-12-14

| CONTRATO NO. | 0204 |
| --- | --- |
| FECHA DEL CONTRATO | 2021-12-14 |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA HATO COROZAL |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PUENTE SAMUCO |
| NIT | 901548350-4 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 2021-12-30 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Dos (2) MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 2023-04-27 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 2023-02-17 |
| PLAZO DE SUSPENSIÓN | Setenta y Cinco (75) DIAS |
| FECHA DE REINICIACIÓN | 2023-05-05 |
| OBJETO | CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| VALOR | $294.100.946,00 M.L.C. |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA | 2023-05-05 |

En Hato Corozal - Casanare, a los a los Cinco(05) días del mes de Mayo del 2023, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0204 de conformidad con --- SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S. R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ y por otra parte WILFREDO BRACA ZEA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 96121940 de PUERTO RONDON, representante legal de(l-la) CONSORCIO PUENTE SAMUCO, en su condición de contratista con el fin de acordar reiniciar los términos del contrato en referencia, previa las siguiente consideraciones:

- Que la causa que motivó la suspensión se encuentra superada.

- Que se hace necesario reiniciar el contrato en referencia, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta en los términos y condiciones estipuladas.

- Que el contratista debe dar cumplimiento a las actividades estipuladas en el contrato de N° 0204 del 2021-12-14.

Firmada en Hato Corozal, a los Cinco(05) días del mes de Mayo del 2023.

---

| EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA | WILFREDO BRACA ZEA R/L CONSORCIO PUENTE SAMUCO |
| --- | --- |
| Supervisor(a) | Contratista |
| SANTOVAL STEPA Y PEREZ S.A.S. R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ Interventor(a) |  |