| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA |
| --- | --- |
| CONTRATO No. | 0222 |
| OBJETO DEL CONTRATO | MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO REQUERIDO PARA LA PROVISIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA VEREDA LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | Quince (15) DIAS |
| PLAZO DEL ADICIONAL | Quince (15) DIAS |
| FECHA DE INICIO | 2022-12-14 |
| FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL | 2023-03-04 |
| VALOR INICIAL CONTRATO | $99.736.000,00 M.L.C. |
| VALOR ADICIONES CONTRATO | $0,00 M.L.C. |
| CONTRATISTA | INGARQ TORRES & VENEGAS E.U |
| SUPERVISOR | ANA FERNANDA SOTO DAZA |

En Hato Corozal - Casanare, a los Tres(03) días del mes de Marzo de 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,  y por otra parte DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 9431291 de YOPAL, representante legal de(l-la) INGARQ TORRES & VENEGAS E.U en su condición de Contratista, con el fin de constatar el estado del servicio del objeto del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del contratista y recibir por parte de la supervisor el objeto ejecutado.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO.

Una vez realizada la inspección total del objeto, se constató que a la fecha del Tres(03) días del mes de Marzo de 2023 el objeto terminado se encuentra ejecutado en un 100% de satisfacción de acuerdo con lo establecido con el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva del objeto ejecutado al supervisor y éste lo recibe a  la fecha del  Tres(03) días del mes de Marzo de 2023.

La terminación del objeto no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

Hace parte integral de la presente acta, el informe de ejecución que contiene los registros y soportes del desarrollo del contrato y que se detalla en el anexo a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Tres(03) días del mes de Marzo de 2023.

Observaciones:

| ANA FERNANDA SOTO DAZA | DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA R/L INGARQ TORRES & VENEGAS E.U |
| --- | --- |
| Supervisor(a) | Contratista |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN |  |