ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2022-12-28{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Veintiocho(28)  días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA,  SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, HOLDER PARRA GIRON de conformidad con ---, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 7362370 de PAZ DE ARIPORO, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO No.: 0189

FECHA DEL CONTRATO: 2022-10-06

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Hato Corozal, Casanare (CASANARE [])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Dos  (2) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2022-11-08

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2023-01-07

PRÓRROGAS:

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| Acta No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-01-07

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $414.903.366,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $414.903.366,00 M.L.C.

CONTRATISTA: HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO

SUPERVISOR: ANA FERNANDA SOTO DAZA

INTERVENTOR: HOLDER PARRA GIRON

|  | Valor | Anticipo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO INICIAL | $414.903.366,00 | $124.471.010,00 |  |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 |  |
| TOTAL CONTRATO | $414.903.366,00 | $124.471.010,00 |  |
|  | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| PRESENTE INFORME | $267.796.633,00 | $80.338.990,00 | $187.457.643,00 |
| POR EJECUTAR | $147.106.733,00 |  |  |
| TOTAL | $414.903.366,00 | $80.338.990,00 | $187.457.643,00 |

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $187.457.643,00 M.L.C.

---

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintiocho(28) días del mes de Diciembre del 2022.

| ANA FERNANDA SOTO DAZA | HARVEY EUSTAQUIO GUERRERO LUGO |
| --- | --- |
| SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL | Contratista |
| SUPERVISOR(A) |  |
| HOLDER PARRA GIRON Interventor(a) |  |

Elaboró: ANA FERNANDA SOTO DAZA