ACTA RECIBO PARCIAL No. 2 de 2023-07-12{}

En el municipio de Hato Corozal, a los Doce(12)  días del mes de Julio de 2023, se reunieron KAREN JULIETH RINCON BETANCOURT,  JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con , el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte LEOPOLDO COCINERO CABALLERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1115858649 de PAZ DE ARIPORO, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATO No.: 0093

FECHA DEL CONTRATO: 2023-05-17

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA EN EL CARGUE DE INFORMACION DE SECOP I, II Y SIA OBSERVA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO HATO COROZAL CASANARE (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Siete  (7) MESES Y Trece  (13) DIAS

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2023-05-17

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2023-12-29

PRÓRROGAS:

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| Acta No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-12-29

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $25.756.500,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $25.756.500,00 M.L.C.

CONTRATISTA: LEOPOLDO COCINERO CABALLERO

SUPERVISOR: KAREN JULIETH RINCON BETANCOURT

INTERVENTOR:

|  | Valor | Anticipo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO INICIAL | $25.756.500,00 | $0,00 |  |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 |  |
| TOTAL CONTRATO | $25.756.500,00 | $0,00 |  |
|  | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| VALOR INFORME No. 1 | $3.465.000,00 | $0,00 | $3.465.000,00 |
| PRESENTE INFORME | $3.465.000,00 | $0,00 | $3.465.000,00 |
| POR EJECUTAR | $18.826.500,00 |  |  |
| TOTAL | $25.756.500,00 | $0,00 | $6.930.000,00 |

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 2: $3.465.000,00 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Doce(12) días del mes de Julio del 2023.

| KAREN JULIETH RINCON BETANCOURT | LEOPOLDO COCINERO CABALLERO |
| --- | --- |
| JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA | Contratista |
| SUPERVISOR(A) |  |

Elaboró: LEOPOLDO COCINERO CABALLERO