ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2023-05-29{}

En la ciudad de Trinidad, a los Veintinueve(29)  días del mes de Mayo de 2023, se reunieron NAREN YANIHT GOMEZ GONZALEZ,  JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y BANCO DE PROYECTOS, quien actúa en su calidad de supervisor,  de conformidad con , el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte NICOLAS PEREZ NIÑO,  identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 7362573 de PAZ DE ARIPORO, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATO No.: SECOP II 0005

FECHA DEL CONTRATO: 2023-05-29

OBJETO DEL CONTRATO: FORTALECER LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL POR MEDIO DEL DESARROLLO DEL LINEAMIENTO MGGTI.LI.ES.04 - GESTIÓN DE LOS PROYECTOS CON COMPONENTES DE TI DEL DOMINIO DE ESTRATEGIA DE TI DEL HABILITADOR ARQUITECTURA DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Centro Administrativo Departamental CAD (CASANARE [TRINIDAD])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Tres  (3) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: Tres  (3) MESES

FECHA DE INICIO: 2023-05-30

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2023-08-29

PRÓRROGAS:

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| Acta No. | Tiempo |
| --- | --- |
| - | - |

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-08-29

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $12.000.000,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $12.000.000,00 M.L.C.

CONTRATISTA: NICOLAS PEREZ NIÑO

SUPERVISOR: NAREN YANIHT GOMEZ GONZALEZ

INTERVENTOR:

|  | Valor | Anticipo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO INICIAL | $12.000.000,00 | $0,00 |  |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 |  |
| TOTAL CONTRATO | $12.000.000,00 | $0,00 |  |
|  | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| PRESENTE INFORME | $1.000.000,00 | $0,00 | $1.000.000,00 |
| POR EJECUTAR | $11.000.000,00 |  |  |
| TOTAL | $12.000.000,00 | $0,00 | $1.000.000,00 |

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $1.000.000,00 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintinueve(29) días del mes de Mayo del 2023.

| NAREN YANIHT GOMEZ GONZALEZ | NICOLAS PEREZ NIÑO |
| --- | --- |
| Supervisor(a) | Contratista |

Elaboró: JUVENAL BENAVIDES LOZANO